Asterinas Device Mapper

分支对比与提交测试保障文档

（cmd 分支 vs main 分支 · 115 文件变更 · 45655 行新增）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

对比分支：origin/cmd  vs  origin/main

源码仓库：D:\atomgit\asterinas

变更文件数：115

新增行数：45,655

Patch 输出目录：D:\atomgit\deviceMapper\分支对比_patches\

生成日期：2026-08-24

文档版本：V1.0

1.  概述

本文档对 Asterinas Device Mapper 开发分支（cmd）与主分支（main）进行全面对比，整理所有变更文件、分析非 DM 部分改动原因、梳理 ioctl 命令支持情况、汇总非代码级别改动，并提供完整的编译与测试命令清单。目的是为后续代码提交、回归测试和质量保障提供系统化参考。

对比范围：origin/cmd 分支与 origin/main 分支的全量差异，共 115 个文件变更，新增 45,655 行，删除 53 行。变更涵盖 DM 核心代码、块设备框架增强、文件系统适配、系统调用扩展、构建脚本、测试脚本和设计文档等多个维度。

2.  分支对比与 Patch 文件清单

已为每一个变更文件生成独立的 patch 文件，统一存放在 D:\atomgit\deviceMapper\分支对比_patches\ 目录下。patch 文件名采用"路径下划线替换"规则，例如 kernel/comps/dm/src/lib.rs 对应 kernel_comps_dm_src_lib.rs.patch。

▎ 2.1 变更文件分类统计

| 类别 | 文件数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DM 核心代码（新增） | 19 | kernel/comps/dm/ 下所有源码，含 5 种 target 实现 |
| DM 控制设备（新增） | 4 | kernel/src/device/dm/ 下 control/ioctl_defs/mod/parser |
| 块设备框架增强 | 7 | bio.rs / device_id.rs / lib.rs 等，新增 sid_offset、BlockDeviceLease 等 |
| 文件系统适配 | 4 | procfs/devices.rs（新增/proc/devices）、ramfs/fs.rs、procfs/mod.rs |
| 系统调用扩展 | 1 | syscall/mknod.rs，新增 DM 设备号解析 |
| 其他内核改动 | 5 | cmdline/dispatch.rs、device/registry/block.rs、nvme/virtio 注册等 |
| 构建与运行脚本 | 4 | build.sh、tools/nixos/run.sh、nix 配置 |
| 测试脚本 | 3 | test_dm_targets.sh、test_lvm_full.sh、test_striped.sh |
| Patch 管理脚本 | 2 | patches/apply_patches.sh、patches/generate_patches.sh |
| 预生成 Patch 文件 | 13 | patches/01-13 系列，按功能模块拆分 |
| 设计文档 | 约 50 | docs/ 下 DM 相关设计、测试、分析文档 |
| 其他配置 | 4 | Cargo.lock、Cargo.toml、Components.toml、devicemapper.txt |

▎ 2.2 核心代码变更文件清单

| 文件路径 | 变更类型 | 行数(+/-) | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| kernel/comps/dm/src/lib.rs | 新增 | +622 | MappedDevice 实现、全局注册表、enqueue I/O 入口 |
| kernel/comps/dm/src/manager.rs | 新增 | +352 | DmManager 实例化管理器，可测试版本 |
| kernel/comps/dm/src/parser.rs | 新增 | +285 | dm_mod.create= 引导参数解析、target 工厂 |
| kernel/comps/dm/src/table.rs | 新增 | +277 | DmTable 映射表、map_bio 路由、bio_parts 拆分 |
| kernel/comps/dm/src/targets/verity.rs | 新增 | +490 | dm-verity Merkle 树 SHA-256 校验 |
| kernel/comps/dm/src/test.rs | 新增 | +874 | 单元测试集合 |
| kernel/comps/dm/src/targets/striped.rs | 新增 | +219 | RAID0 条带化、跨条带二次拆分 |
| kernel/src/device/dm/control.rs | 新增 | +935 | /dev/mapper/control ioctl 处理，15 个命令 |
| kernel/comps/block/src/bio.rs | 修改 | +275 | sid_offset 有符号偏移、chain_complete_fn、split |
| kernel/comps/block/src/lib.rs | 修改 | +324 | BlockDeviceLease、两阶段注册/注销、collect_all |
| kernel/comps/block/src/device_id.rs | 修改 | +39 | MAJORS 注册表、major 名称记录（/proc/devices） |
| kernel/src/fs/fs_impls/procfs/devices.rs | 新增 | +40 | /proc/devices 虚拟文件实现 |
| kernel/src/syscall/mknod.rs | 修改 | +23 | resolve_dm_dev，按名称解析 DM 设备号 |
| kernel/comps/cmdline/src/dispatch.rs | 修改 | +17 | strip_surrounding_quotes，剥离命令行双引号 |
| kernel/src/device/registry/block.rs | 修改 | +33 | BLKGETSIZE/BLKRAGET/BLKRASET ioctl 支持 |

3.  非 Device Mapper 部分改动原因分析

DM 功能的实现不仅需要新增 DM 核心代码，还需要对内核其他子系统进行必要的增强和适配。以下逐一分析每个非 DM 模块的改动原因、解决的问题以及与 DM 的关联。

▎ 3.1 块设备框架（kernel/comps/block/）

| 文件 | 改动内容 | 改动原因 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| bio.rs | 新增 sid_offset: i64（有符号偏移）、sid_offset()/set_sid_offset()、current_sid_range()、chain_complete_fn()、split() | DM target 需要将逻辑扇区重映射到物理扇区，偏移可能为负（如逻辑扇区1000映射到物理0）；嵌套 DM 需要每层独立累加偏移；表热替换的 drain() 需要 BIO 完成回调链 | 原 BIO 只有无符号 sid_range，无法表达负偏移；无完成回调链机制，DM 无法跟踪在途 I/O；无 BIO 拆分能力，跨 TableEntry 边界的 I/O 无法处理 |
| device_id.rs | 新增 MAJORS 全局注册表（major→name）、acquire_major_with_name()、allocate_major_with_name()、major_devices() | /proc/devices 需要列出每个主设备号对应的驱动名称；DM 注册时需要记录"device-mapper"名称 | 原框架只分配 major 号但不记录名称，无法生成 /proc/devices 内容；LVM2/dmsetup 可能依赖 /proc/devices 确认 device-mapper 是否加载 |
| lib.rs | 新增 BlockDeviceLease（RAII 租用）、RegisteredBlockDevice/State、PendingBlockDeviceRegistration/Unregistration、register_pending/commit/abort、begin_unregister/commit/abort、collect_all()、lookup()、acquire_lease() | DM target 持有底层设备引用期间，设备不能被卸载；DM 设备创建/删除需要两阶段注册（先分配再发布）；lookup_block_device 需要遍历所有已注册设备按名称匹配 | 原框架注册后立即可被查找，无法实现"创建中但未发布"状态；无租用机制，设备可能在 DM 使用中被卸载导致 UAF；无 collect_all()，无法按名称查找底层设备（dm_mod.create= 中用 sda 等名称） |
| impl_block_device.rs | 修改 +29 | 配合 BlockDeviceLease 和两阶段注册的接口调整 | 注册/注销流程适配新的 pending 机制 |
| request_queue.rs | 修改 +28 | 配合 BIO 拆分和完成回调链的队列调整 | 拆分后的子 BIO 需要正确入队和完成通知 |
| partition.rs | 修改 +2 | minor 兼容性调整 | 分区设备号与 DM 设备号共存 |

▎ 3.2 命令行解析（kernel/comps/cmdline/）

| 文件 | 改动内容 | 改动原因 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| dispatch.rs | 新增 strip_surrounding_quotes()，在参数分发前剥离一对双引号 | dm_mod.create="name: 0 4096 linear 8:0 0" 这种参数包含空格，必须用引号包裹；内核命令行 tokenizer 保留引号，需要在解析前剥离 | 原 dispatch 不处理引号，带空格的 dm_mod.create= 参数无法正确解析，导致引导时静态配置失败 |

▎ 3.3 设备注册表（kernel/src/device/registry/）

| 文件 | 改动内容 | 改动原因 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| block.rs | 新增 BLKGETSIZE（0x1260）、BLKRAGET（0x1299）、BLKRASET（0x1298）ioctl 处理 | dmsetup info 和其他工具调用 BLKGETSIZE 获取设备大小、BLKRAGET/BLKRASET 读写 readahead；Asterinas 未实现 readahead 调优，返回固定默认值 128 扇区（64KB） | 原块设备不支持这些 ioctl，dmsetup info 会失败或显示错误信息；返回固定值使工具正常工作 |
| mod.rs | 修改 +2 | 注册新的 block ioctl 处理分支 | ioctl 分发器需要路由新增命令 |

▎ 3.4 文件系统（kernel/src/fs/fs_impls/）

| 文件 | 改动内容 | 改动原因 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| procfs/devices.rs | 新增 /proc/devices 虚拟文件，读取时输出字符设备和块设备主设备号列表 | Linux /proc/devices 是标准接口，列出 /proc/devices 下所有已注册的字符/块设备主设备号及名称；LVM2/udev 可能依赖此文件确认 device-mapper 是否加载 | 原 procfs 无 /proc/devices，用户态工具无法通过标准接口查询已加载的块设备驱动 |
| procfs/mod.rs | 修改 +3 | 注册 /proc/devices 节点到 procfs 目录树 | procfs 初始化时需要创建 devices 文件 inode |
| ramfs/fs.rs | mknod 时若已存在同名条目，先删除再创建（替换） | libdevmapper 在 ioctl 操作后可能重新 mknod /dev/mapper/<name> 设备节点；Linux devtmpfs 行为是替换已存在节点 | 原 ramfs mknod 遇到已存在条目可能失败或创建重复条目，导致 libdevmapper 操作异常 |

▎ 3.5 系统调用（kernel/src/syscall/）

| 文件 | 改动内容 | 改动原因 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| mknod.rs | 新增 resolve_dm_dev()，块设备 mknod 时先按名称从 DM 注册表解析正确的 dev_t；libdevmapper 可能传 dev=0（无 udev 场景） | LVM2 libdevmapper 调用 mknod("/dev/mapper/<name>", S_IFBLK, dev) 创建设备节点，在无 udev/devtmpfs 环境下可能传 dev=0 或旧格式 dev；需要从 DM 注册表按名称查找正确设备号 | 原 mknod 直接使用传入的 dev，dev=0 时创建的设备节点无法正常工作，导致 /dev/mapper/<name> 不可用 |

▎ 3.6 其他内核改动

| 文件 | 改动内容 | 改动原因 |
| --- | --- | --- |
| kernel/comps/nvme/src/lib.rs | 修改 +3 | NVMe 驱动注册时调用 allocate_major_with_name("nvme")，记录名称供 /proc/devices |
| kernel/comps/virtio/src/lib.rs | 修改 +2 | VirtIO 驱动注册时记录名称，同上 |
| kernel/src/device/mod.rs | 修改 +3 | 设备子系统初始化时注册 DM 控制设备 /dev/mapper/control |
| kernel/Cargo.toml | 修改 +1 | 新增 aster-dm 组件依赖 |

4.  ioctl 命令支持情况对比

DM 控制设备 /dev/mapper/control 通过 ioctl 与用户态通信。以下对比 Asterinas cmd 分支实现与 Linux 内核标准 dm-ioctl ABI 的命令支持情况。Asterinas 已实现 15 个命令，已定义但未实现 2 个，Linux 较新版本新增 2 个完全未定义。

▎ 4.1 已实现命令清单

| NR | 命令名 | 功能 | 实现状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | DM_VERSION | 返回 ioctl 协议版本 [4,0,0] | ✅ 完整 | 所有工具首先调用确认 ABI 兼容性 |
| 0x01 | DM_REMOVE_ALL | 删除所有映射设备（尽力而为） | ✅ 完整 | busy 设备跳过 |
| 0x02 | DM_LIST_DEVICES | 列出所有映射设备（名称+dev_t） | ✅ 完整 | dm_name_list 链表格式 |
| 0x03 | DM_DEV_CREATE | 创建设备（初始挂起，无表） | ✅ 完整 | LVM2 lvextend 复用已有设备 |
| 0x04 | DM_DEV_REMOVE | 删除设备（自动挂起+I/O 排空） | ✅ 完整 | 回收 minor 号 |
| 0x05 | DM_DEV_RENAME | 重命名设备或修改 UUID | ✅ 完整 | DM_UUID_FLAG 区分改名/改 UUID |
| 0x06 | DM_DEV_SUSPEND | 挂起（flag=1）或恢复（flag=0） | ✅ 完整 | 热替换关键步骤，含 drain() |
| 0x07 | DM_DEV_STATUS | 查询设备状态 | ✅ 完整 | DM_STATUS_TABLE_FLAG 可输出表内容 |
| 0x09 | DM_TABLE_LOAD | 加载映射表到 inactive 槽位 | ✅ 完整 | 设备必须挂起，否则 -EBUSY |
| 0x0a | DM_TABLE_CLEAR | 清空 inactive 表 | ✅ 完整 | 撤销未生效的表加载 |
| 0x0b | DM_TABLE_DEPS | 列出表依赖的底层设备 | ✅ 完整 | dm_target_deps 格式，BTreeSet 去重 |
| 0x0c | DM_TABLE_STATUS | 列出当前表的 Target 条目 | ✅ 完整 | dm_target_spec + params 字符串 |
| 0x0d | DM_LIST_VERSIONS | 列出支持的 Target 类型及版本 | ✅ 完整 | 5 种 target，版本均 [1,0,0] |
| 0x0f | DM_DEV_SET_GEOMETRY | 设置 CHS 几何参数 | ✅ no-op | 空操作返回成功，兼容旧工具（mkfs.ext2 警告） |
| 0x11 | DM_GET_TARGET_VERSION | 查询单个 Target 类型版本 | ✅ 完整 | 按 target_type 字符串查找 |

▎ 4.2 未实现命令清单

| NR | 命令名 | 功能 | 状态 | 未实现原因/影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x08 | DM_DEV_WAIT | 等待设备事件（事件通知机制） | ❌ 已定义未实现 | Asterinas 未实现 DM 事件通知机制（event_nr 字段保留未用）；dmsetup wait 命令不可用，不影响常规 LVM 操作 |
| 0x0e | DM_TARGET_MSG | 向 Target 发送消息（target 特定控制） | ❌ 已定义未实现 | 预留接口，用于向特定 target 发送控制消息（如 dm-crypt 的密钥更换）；当前内置 target 均无需此接口 |

▎ 4.3 Linux 较新版本新增命令（完全未定义）

| NR | 命令名 | 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x12 | DM_DEV_ARM_POLL | 轮询事件通知（较新 Linux 5.x+） | ❌ 未定义 | Linux 5.0+ 新增的 IO 完成轮询机制，Asterinas 暂不需要 |
| 0x13 | DM_GET_DRIVER_VERSION | 获取 DM 驱动版本字符串 | ❌ 未定义 | Linux 较新版本新增，返回驱动版本信息；Asterinas 通过 DM_VERSION [4,0,0] 已满足兼容性需求 |

▎ 4.4 兼容性总结

核心命令全覆盖：LVM2/dmsetup 常规操作所需的 15 个命令全部实现，包括设备生命周期、表管理、状态查询、版本查询。

ABI 二进制兼容：dm_ioctl（312字节）、dm_target_spec（40字节）结构与 Linux 完全一致，命令号 0xfd 类型匹配。

版本号 [4,0,0]：与 Linux 2.6+ 主流版本一致，LVM2 据此判断内核特性支持。

no-op 兼容：DM_DEV_SET_GEOMETRY 空操作返回成功，消除 mkfs.ext2 几何警告；BLKRAGET/BLKRASET 返回固定 readahead 值。

缺失命令影响有限：DM_DEV_WAIT 和 DM_TARGET_MSG 不影响 LVM2 常规操作，仅 dmsetup wait 和特定 target 控制功能不可用。

5.  非代码级别改动（nix / shell / 测试脚本）

除内核代码外，分支还包含构建系统、运行脚本、测试脚本和 nix 配置等非代码级别的改动。这些改动为 DM 功能的编译、运行和测试提供了基础设施保障。

▎ 5.1 构建与运行脚本

| 文件 | 类型 | 核心内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| build.sh | Shell | make nixos && make run_nixos，带 DM_DISK/DM_DISK2 参数 | 一键构建 NixOS 镜像并启动 QEMU VM，自动挂载 2 块测试磁盘 |
| tools/nixos/run.sh | Shell | QEMU 启动脚本，支持 nixos/iso 两种模式；DM_DISK/DM_DISK2 环境变量挂载额外磁盘；ENABLE_KVM 加速；退出码检查 | 标准 QEMU 运行入口，DM_DISK 映射为 /dev/vde，DM_DISK2 映射为 /dev/vdf；自动创建指定大小的 raw 镜像 |
| distro/aster_nixos_installer/templates/aster_configuration.nix | Nix | 新增 console 类型枚举（tty0/ttyS0/hvc0） | NixOS 安装器配置模板，支持不同控制台类型 |

▎ 5.2 DM Target 测试脚本

| 文件 | 测试目标 | 覆盖的 Target | 关键测试点 |
| --- | --- | --- | --- |
| tools/nixos/test_dm_targets.sh | 非线性 Target 功能验证 | error / zero / verity | error: 读写均返回 I/O 错误；zero: 读返回全零、写丢弃、mkfs+mount 验证；verity: 正确哈希读成功、篡改数据读失败（Merkle 树 SHA-256） |
| tools/nixos/test_striped.sh | RAID0 条带化验证 | striped | 条带分布正确性（数据落到正确物理设备）、跨条带 I/O 拆分、单条带等价 linear、LVM2 -i N -I K 集成、错误场景 |
| tools/nixos/test_lvm_full.sh | LVM2 全流程集成 | linear（通过 LVM） | pvcreate/vgcreate/lvcreate、mkfs.ext2+mount+文件写入、lvextend 扩容+resize2fs、lvreduce 缩容、600MB 大文件跨双盘、重启恢复（vgscan/vgchange -ay）、校验和验证 |

▎ 5.3 Patch 管理脚本与预生成 Patch

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| patches/generate_patches.sh | 从当前分支按功能模块自动生成 01-13 系列 patch 文件 |
| patches/apply_patches.sh | 按顺序将 01-13 系列 patch 应用到干净的 main 分支 |
| patches/01-dm-core-framework.patch | DM 核心框架（MappedDevice、DmTable、Target trait、全局注册表） |
| patches/02-dm-sha256.patch | SHA-256 哈希实现（verity target 依赖） |
| patches/03-dm-target-zero-error.patch | zero 和 error target 实现 |
| patches/04-dm-target-verity.patch | dm-verity Merkle 树完整性校验 target |
| patches/05-dm-component-parser.patch | dm_mod.create= 引导参数解析器和 target 工厂 |
| patches/06-dm-component-tests.patch | DM 单元测试集合 |
| patches/07-dm-control-device.patch | /dev/mapper/control 控制设备和 ioctl 处理 |
| patches/08-block-bio-improvements.patch | 块设备 BIO 增强（sid_offset、回调链、拆分） |
| patches/09-device-registry-block-ioctl.patch | 设备注册表和块设备 ioctl（BLKGETSIZE 等） |
| patches/10-mknod-ramfs-enhancements.patch | mknod DM 设备号解析和 ramfs 节点替换 |
| patches/11-procfs-devices.patch | /proc/devices 虚拟文件实现 |
| patches/12-build-config.patch | 构建配置（Cargo.toml、Components.toml） |
| patches/13-nixos-run-script.patch | NixOS 运行脚本和测试脚本 |

6.  编译与测试命令清单

▎ 6.1 编译命令

Asterinas DM 功能集成在主内核构建中，无需单独编译。标准构建流程：

# 构建 NixOS 镜像（包含 DM 功能的内核）
make nixos

# 或使用一键脚本（构建+运行）
bash build.sh

▎ 6.2 启动 QEMU VM 命令

根据测试需求选择挂载的磁盘数量：

# 单磁盘测试（linear / zero / error / verity）
make run_nixos DM_DISK=target/nixos/dm_test.img DM_DISK_SIZE=512

# 双磁盘测试（striped / LVM 跨盘 / lvextend）
make run_nixos \
  DM_DISK=target/nixos/dm_test.img  DM_DISK_SIZE=512 \
  DM_DISK2=target/nixos/dm_test2.img DM_DISK2_SIZE=512

# 启用 KVM 加速（需要主机支持）
ENABLE_KVM=1 make run_nixos DM_DISK=...

# 磁盘映射关系：
#   DM_DISK  -> /dev/vde  (第一块测试盘)
#   DM_DISK2 -> /dev/vdf  (第二块测试盘)

▎ 6.3 dmsetup 命令清单

| 命令 | 功能 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| dmsetup create <name> | 创建 DM 设备（从 stdin 读表配置） | dmsetup create mydev <<EOF 0 4096 linear 8:0 0 EOF |
| dmsetup remove <name> | 删除 DM 设备 | dmsetup remove mydev |
| dmsetup remove_all | 删除所有 DM 设备 | dmsetup remove_all |
| dmsetup ls | 列出所有 DM 设备 | dmsetup ls |
| dmsetup status <name> | 查询设备状态 | dmsetup status mydev |
| dmsetup table <name> | 查询设备映射表 | dmsetup table mydev |
| dmsetup info <name> | 查询设备详细信息 | dmsetup info mydev |
| dmsetup deps <name> | 查询设备依赖的底层设备 | dmsetup deps mydev |
| dmsetup version | 查看 DM 版本 | dmsetup version |
| dmsetup targets | 列出支持的 target 类型 | dmsetup targets |
| dmsetup suspend <name> | 挂起设备 | dmsetup suspend mydev |
| dmsetup resume <name> | 恢复设备（触发表热替换） | dmsetup resume mydev |
| dmsetup reload <name> | 加载新表到 inactive 槽 | dmsetup reload mydev table.txt |
| dmsetup rename <old> <new> | 重命名设备 | dmsetup rename oldname newname |

▎ 6.4 LVM2 命令清单（pv/vg/lv）

| 类别 | 命令 | 功能 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | pvcreate | 初始化物理卷 | pvcreate -f /dev/vde /dev/vdf |
| PV | pvremove | 移除物理卷标签 | pvremove -f /dev/vde |
| PV | pvdisplay | 显示物理卷信息 | pvdisplay /dev/vde |
| PV | pvscan | 扫描所有物理卷 | pvscan --cache |
| VG | vgcreate | 创建卷组 | vgcreate -f myvg /dev/vde /dev/vdf |
| VG | vgremove | 删除卷组 | vgremove -f myvg |
| VG | vgdisplay | 显示卷组信息 | vgdisplay myvg |
| VG | vgextend | 扩展卷组（加 PV） | vgextend myvg /dev/vdg |
| VG | vgreduce | 缩减卷组（减 PV） | vgreduce myvg /dev/vde |
| VG | vgscan | 扫描所有卷组 | vgscan |
| VG | vgchange -ay | 激活卷组（重启恢复） | vgchange -ay myvg |
| VG | vgchange -an | 停用卷组 | vgchange -an myvg |
| LV | lvcreate -L <size> -n <name> <vg> | 创建逻辑卷（线性） | lvcreate -y -L 300M -n mylv myvg |
| LV | lvcreate -i N -I K -L <size> -n <name> <vg> | 创建条带化逻辑卷 | lvcreate -y -i 2 -I 64 -L 500M -n stripev myvg |
| LV | lvremove | 删除逻辑卷 | lvremove -y /dev/myvg/mylv |
| LV | lvdisplay | 显示逻辑卷信息 | lvdisplay /dev/myvg/mylv |
| LV | lvextend -L <newsize> | 扩展逻辑卷 | lvextend -y -L 500M /dev/myvg/mylv |
| LV | lvreduce -L <newsize> | 缩减逻辑卷 | lvreduce -y -L 250M /dev/myvg/mylv |
| LV | resize2fs | 调整 ext2/3/4 文件系统大小 | resize2fs /dev/myvg/mylv |
| LV | e2fsck -f -y | 文件系统检查（resize 前必须） | e2fsck -f -y /dev/myvg/mylv |

▎ 6.5 各 Target 测试方法

| Target | dmsetup 创建命令 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| linear | dmsetup create lin <<EOF 0 4096 linear /dev/vde 0 EOF | dd 读写验证、mkfs.ext2 + mount + 文件读写、校验和对比 |
| striped | dmsetup create str <<EOF 0 4096 striped 2 64 /dev/vde 0 /dev/vdf 0 EOF | 条带分布验证（分别读底层设备确认数据位置）、跨条带大文件读写、LVM -i 2 -I 64 集成测试 |
| zero | dmsetup create zero <<EOF 0 128 zero EOF | dd 读返回全零（cmp /dev/zero）、写成功但数据丢弃（写后重读仍为零）、mkfs.ext2 + mount 验证空文件系统 |
| error | dmsetup create err <<EOF 0 64 error EOF | dd 读返回 I/O 错误、dd 写返回 I/O 错误、dmsetup status/table 确认 target 类型 |
| verity | dmsetup create verity <<EOF 0 8 verity 1 <data_dev> <hash_dev> 4096 4096 1 1 sha256 <root_digest> <salt> EOF | 正确哈希：读成功且数据完整；篡改数据块：读失败（I/O error，哈希不匹配）；需预计算 Merkle 树根哈希 |

▎ 6.6 自动化测试执行

# 在 QEMU guest 内执行（需先将脚本复制到 guest 或通过共享目录）

# 1. error / zero / verity target 测试（需单盘 /dev/vde）
bash test_dm_targets.sh

# 2. striped target 测试（需双盘 /dev/vde /dev/vdf）
bash test_striped.sh

# 3. LVM2 全流程集成测试（需双盘）
bash test_lvm_full.sh

# 所有测试脚本均包含 [PASS]/[FAIL] 输出和自动清理逻辑

7.  提交与测试保障考虑点

在以上 5 项整理基础上，补充以下提交前检查、测试覆盖、风险控制和质量保障考虑点，确保 DM 功能合入 main 分支前的质量和稳定性。

▎ 7.1 提交前检查清单

| 检查项 | 检查方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 代码编译 | make nixos 完整构建 | 零 error、零 warning（或仅已知 warning） |
| 单元测试 | cargo test -p aster-dm（内核测试框架） | 所有 test.rs 中的测试用例通过 |
| clippy 检查 | cargo clippy --all-targets | 无新增 clippy warning（DM 相关代码） |
| rustfmt 格式 | cargo fmt --check | 所有 Rust 代码格式合规 |
| 非 DM 模块回归 | 原有块设备/文件系统测试 | bio.rs、lib.rs 等改动不破坏原有功能 |
| patch 可应用性 | 从干净 main 分支按序 apply 01-13 patch | 全部 patch 干净应用，无 conflict |
| 文档一致性 | 设计文档与代码实现对照 | 文档描述的接口/行为与代码一致 |

▎ 7.2 测试覆盖矩阵

| 测试维度 | 覆盖内容 | 测试方式 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Target 功能 | linear / striped / zero / error / verity | test_dm_targets.sh + test_striped.sh + 手动 | ✅ 5/5 覆盖 |
| LVM2 集成 | pvcreate/vgcreate/lvcreate/lvextend/lvreduce/重启恢复 | test_lvm_full.sh | ✅ 全覆盖 |
| ioctl 命令 | 15 个已实现命令 | dmsetup 各子命令手动验证 | ✅ 核心命令覆盖 |
| 表热替换 | suspend → reload → resume 原子切换 | lvextend/lvreduce 间接验证 + dmsetup suspend/reload/resume | ✅ 覆盖 |
| 引导时静态配置 | dm_mod.create= 内核命令行参数 | QEMU -append 传入参数验证 | ⚠️ 需补充专项测试 |
| 嵌套 DM 堆叠 | DM 设备作为另一个 DM 的底层设备 | 手动 dmsetup 嵌套创建 | ⚠️ 需补充专项测试 |
| 并发 I/O | 多进程同时读写 DM 设备 | fio 或多进程 dd | ⚠️ 需补充专项测试 |
| 错误恢复 | 底层设备 I/O 错误传播 | error target + 真实设备错误注入 | ⚠️ 需补充专项测试 |
| 边界条件 | BIO 跨 TableEntry 边界、跨条带边界 | test_striped.sh 跨条带测试 + 大文件测试 | ✅ 部分覆盖 |

▎ 7.3 风险点与缓解措施

| 风险点 | 风险描述 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| BlockDeviceLease 引入的注册流程变更 | 两阶段注册（pending→commit）改动了原有块设备注册流程，可能影响 NVMe/VirtIO 等驱动 | 保留原有 register() 作为便捷方法（内部调用 register_pending+commit）；NVMe/VirtIO 驱动仅需添加名称参数，逻辑不变 |
| BIO sid_offset 有符号化 | 原 sid_range 为无符号，新增有符号 sid_offset 可能影响原有块设备路径 | sid_offset 默认值为 0，原有块设备不设置偏移，current_sid_range() = 原 sid_range；仅 DM target 设置非零偏移 |
| BIO 拆分的内存安全 | split() 创建子 BIO 共享数据页，需确保父 BIO 完成前子 BIO 不释放 | 使用 SplitBioCompletionHandle 聚合所有子 BIO 完成状态，全部完成后才回调父 BIO；Arc 引用计数保证生命周期 |
| 表热替换的 Use-After-Free | swap 时旧表可能仍被在途 I/O 引用 | suspend() 后 drain() 等待所有在途 I/O 完成，确保旧表无活跃引用后才 swap；Arc 引用计数自动释放 |
| mknod 设备号解析的竞态 | resolve_dm_dev() 查找 DM 注册表时设备可能被并发删除 | 查找时持有注册表锁，返回 DeviceId 值拷贝（非引用）；mknod 使用拷贝的 dev_t，不持有设备引用 |
| /proc/devices 的 MAJORS 注册表一致性 | major 号释放时需同步从 MAJORS 移除，否则 /proc/devices 显示已卸载驱动 | MajorIdOwner 的 Drop 实现中自动从 MAJORS 移除；RAII 保证释放时清理 |

▎ 7.4 合入策略建议

按 patch 系列分批合入：01-07 为 DM 纯新增（不影响现有代码），可优先合入；08-11 为对现有子系统的增强，需重点回归测试；12-13 为构建和测试脚本，最后合入。

非 DM 改动单独评审：block/、procfs/、mknod/、cmdline/ 等模块的改动应单独提交 PR，便于各模块维护者评审，避免与 DM 核心代码混在一起。

先合入基础设施再合 DM：建议先合入 block 层增强（sid_offset、BlockDeviceLease、两阶段注册）和 /proc/devices、mknod 适配，再合入 DM 核心代码，确保依赖关系正确。

保留 patch 系列作为回滚方案：01-13 系列 patch 按功能模块拆分，若某模块引入问题可单独回退对应 patch，无需回滚全部 DM 功能。

合入后持续监控：合入 main 后运行完整测试套件（test_dm_targets.sh + test_striped.sh + test_lvm_full.sh），确认无回归后再进行后续开发。

▎ 7.5 后续待完善项

DM_DEV_WAIT 实现：实现事件通知机制，支持 dmsetup wait 命令，为未来 uevent/sysfs 通知奠定基础。

sysfs/uevent 支持：实现 /sys/block/dm-X/ 元数据和 uevent 通知，提升与 udev 的兼容性。

引导时静态配置专项测试：编写 dm_mod.create= 参数的自动化测试，覆盖 linear/striped/verity 三种 target 的引导创建。

嵌套 DM 堆叠测试：验证 DM 设备作为另一个 DM 底层设备的场景，确认 sid_offset 累加和 BIO 拆分在多层嵌套下正确。

fio 性能测试：使用 fio 进行随机/顺序读写性能测试，对比原生块设备，评估 DM 层的性能开销。

Target 动态加载：当前 target 静态编译，未来可探索通过内核模块动态加载新 target 类型。

更多 Target 实现：mirror（RAID1）、snapshot（快照）、thin-provisioning（精简配置）、crypt（加密）等高级 target。

8.  补充考虑点（提交前深度检查）

在第7章基础上，补充以下8个维度的深度检查点，覆盖安全权限、错误健壮性、性能、可观测性、兼容性、子系统交互、测试补充和发布维护，确保 DM 功能合入前的全面质量保障。

▎ 8.1 安全与权限控制

| 考虑点 | 说明 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| ioctl 权限检查 | /dev/mapper/control 的 ioctl 应检查 CAP_SYS_ADMIN 能力，防止普通用户创建设备 | control.rs 中确认是否有 capable(CAP_SYS_ADMIN) 检查 |
| 设备节点默认权限 | /dev/dm-N 和 /dev/mapper/<name> 的默认 mode/uid/gid | create_dev_node() 中确认权限设置，通常 mode=0660, uid=gid=0 |
| 表加载参数校验 | 用户态传入的 target 参数（设备号、扇区范围）需严格校验，防止越界 | parser.rs 中确认 start_sector/length 的边界检查和溢出检查 |
| 设备名注入防护 | 设备名/UUID 中包含特殊字符（/、\0、..）可能导致路径遍历 | 确认是否有名称合法性校验（禁止 / 和 \0，长度限制） |
| inactive 表访问控制 | 加载到 inactive 槽的表在 resume 前不应被 I/O 路径访问 | 确认 enqueue() 只读取 active_table，不读取 inactive_table |

▎ 8.2 错误处理与健壮性

| 考虑点 | 说明 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 表加载部分失败回滚 | 加载多段表时第 N 段解析失败，前 N-1 段已构造的 Target 需正确释放 | 高 — 内存泄漏或半初始化状态 |
| 设备删除引用检查 | remove_device() 时若设备仍被打开（open_count > 0）应返回 -EBUSY | 高 — 强制删除可能导致使用已释放设备 |
| BIO 拆分失败降级 | bio.split() 内存分配失败时，返回错误还是退化为逐段串行处理 | 中 — 极端内存压力下的 I/O 可用性 |
| 底层设备热移除 | DM 映射的底层设备运行中被热移除（如 USB 拔出），在途 I/O 如何处理 | 中 — BlockDeviceLease 应阻止移除，但需确认 |
| 循环依赖检测 | 创建 DM 设备时若 target 引用的底层设备形成循环（A→B→A），应检测并拒绝 | 高 — 否则可能导致内核死循环或栈溢出 |
| drain() 超时机制 | 高 I/O 负载下 drain() 可能等待较长时间，是否需要超时？超时后如何处理 | 低 — 当前设计为无限等待，符合 Linux 行为 |

▎ 8.3 性能相关

| 考虑点 | 说明 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 大表查找效率 | DmTable.entries[] 查找用二分查找还是线性遍历？大表（数千段）性能差异显著 | 需确认 table.rs 中 bio_parts() 的查找算法 |
| BIO 拆分段数上限 | 单个 BIO 跨越多个 TableEntry 时，子 BIO 数量是否有上限？防止极端情况耗尽内存 | 需确认是否有 max_nr_segments_per_bio 限制 |
| inactive 表内存占用 | 热替换期间 active 和 inactive 两张表同时存在，大表场景内存翻倍 | 已知约束，Arc 共享减少重复，但表本身需双份 |
| I/O 路径锁开销 | enqueue() 中 clone Arc 后释放锁，后续 map_bio 完全无锁 | ✅ 已优化 — Arc<DmTable> + Mutex 短暂持有 |
| Target 分发开销 | dyn Target trait 的 vtable 间接调用开销 | ✅ 已优化 — 单次间接调用，与 Linux 相当 |
| Flush 路由开销 | 零长度 flush BIO 转发到第一个 target，不遍历所有底层设备 | ⚠️ 已知限制 — 多 target 场景下 flush 可能未发到所有设备 |

▎ 8.4 可观测性与调试

| 考虑点 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 日志级别控制 | DM 各模块日志是否区分 debug/info/warn/error？生产环境应关闭 debug | 高 — 避免日志刷屏和性能影响 |
| 统计信息导出 | 是否有 /proc/dm/ 或类似接口导出每设备 I/O 统计（读写次数、字节数、错误数） | 中 — 运维监控需要 |
| 内部状态 dump | 是否支持通过 ioctl 或 proc 接口 dump 表内容、在途 I/O 数、引用计数 | 中 — 故障排查时很有用 |
| perf tracepoint | 关键路径（enqueue、map_bio、split、complete）是否有 tracepoint | 低 — 性能分析时有用，非必须 |
| 错误日志完整性 | ioctl 失败时是否记录足够的上下文信息（设备名、命令号、错误原因） | 高 — 便于用户态工具调试 |

▎ 8.5 兼容性细节

| 考虑点 | 说明 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| dev_t 编码一致性 | dm_ioctl.dev 字段使用 glibc dev_t 编码（makedev），与内核内部 DeviceId 格式不同 | 确认 as_encoded_u64() 和 from_encoded_u64() 的编解码一致 |
| 32位用户态兼容 | 32位用户态调用64位内核 ioctl 时，dm_ioctl 结构的指针/长度字段是否有兼容层 | 确认是否有 compat ioctl 处理，或结构布局在32/64位一致 |
| sector_t 宽度 | 扇区号使用 u64 还是 usize？32位平台上是否支持 >2TB 设备 | 确认 table.rs 和 bio.rs 中扇区号类型为 u64 |
| LVM2 元数据版本 | LVM2 磁盘元数据有多个版本格式，当前是否兼容 LVM2 2.02/2.03 | LVM2 元数据由用户态工具处理，内核只接收编译好的表，理论上兼容 |
| udev 规则依赖 | LVM2 依赖 udev 规则创建设备节点，无 udev 环境（嵌入式）是否有备用机制 | 确认 DM 内核是否主动创建设备节点（create_dev_node），不依赖 udev |
| 大端/小端 | ioctl 结构中的多字节字段在大端平台上是否正确处理 | 确认是否使用固定字节序或依赖平台原生序（与 Linux 一致即可） |

▎ 8.6 与其他子系统的交互

| 考虑点 | 说明 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| swap on DM | 交换分区建立在 DM 设备上时，swapon 流程是否正常？内存回收路径 BIO 是否走 DM 映射 | 中 — 需验证 swapon 在 DM 设备上正常工作 |
| 休眠/恢复 | 系统休眠写入 swap 分区，若 swap 在 DM 上，恢复时 DM 设备是否已就绪 | 高 — 若恢复时 DM 未初始化，可能导致恢复失败 |
| FLUSH/FSYNC 转发 | ext4 等文件系统发送的 FLUSH BIO，DM 是否正确转发到底层设备？多 target 应发到所有设备 | 高 — flush 未正确转发可能导致文件系统数据丢失 |
| DISCARD/TRIM 转发 | SSD 的 discard 请求是否通过 DM 正确转发？linear 应转发，striped 应按条带拆分 | 中 — 不影响正确性，但影响 SSD 寿命和性能 |
| blkid 探测 | blkid 扫描 DM 设备时能否正确识别文件系统签名？设备大小/几何信息是否正确返回 | 低 — BLKGETSIZE ioctl 已实现，应正常工作 |
| 在线 resize | 文件系统在线 resize（resize2fs 在线模式）配合 lvextend 是否正常 | 中 — ext2 不支持在线 resize，ext4 需验证 |

▎ 8.7 测试补充

| 测试项 | 测试方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 故障注入测试 | 使用 error target 或底层设备错误注入，验证文件系统错误处理路径 | 高 |
| 并发创删测试 | 多线程并发创建/删除 DM 设备，验证全局注册表线程安全和无死锁 | 高 |
| 热替换压力测试 | 循环 suspend→reload→resume 同时持续 I/O，验证表切换原子性和无数据损坏 | 高 |
| 边界值测试 | 0 长度 BIO、刚好对齐 entry 边界的 BIO、跨越 N 个 entry 的 BIO、最大长度 BIO | 中 |
| 重启持久性测试 | 创建 LVM→写入数据→重启→vgscan+vgchange→验证数据完整 | 高 — 最接近真实使用场景 |
| lvreduce 数据安全 | lvreduce 缩容时文件系统未先 resize2fs 的行为，确认与 Linux 一致 | 中 |
| 普通用户权限测试 | 以非 root 用户调用 dmsetup create，确认被拒绝（权限检查） | 高 |
| 循环依赖拒绝测试 | 尝试创建 A→B→A 循环映射，确认被拒绝而非内核崩溃 | 高 |
| 大表性能测试 | 创建包含数千段的表，测量 I/O 延迟，确认二分查找效率 | 低 |
| 长时间稳定性测试 | 持续 I/O 运行数小时，监控内存泄漏和引用计数泄漏 | 中 |

▎ 8.8 发布与维护

| 考虑点 | 说明 |
| --- | --- |
| 版本号策略 | DM 模块版本号如何管理？ioctl 版本 [4,0,0] 何时升级？新增功能是否需要 bump 版本 |
| ABI 稳定性承诺 | 合入 main 后 ioctl ABI 是否承诺稳定？后续修改是否需要兼容旧版本用户态工具 |
| 降级方案 | 若 DM 功能引入严重 bug，是否有内核启动参数（如 dm_mod.disabled=1）可禁用 DM 子系统 |
| Code Review 检查清单 | 为 DM 相关 PR 建立专门 checklist：是否新增 ioctl？是否更新版本号？是否有对应测试？是否影响非 DM 模块？ |
| 文档同步 | 代码合入时同步更新管理员手册、API 文档、故障排查指南 |
| 回归测试基线 | 建立 DM 功能的回归测试基线，每次提交前自动运行，防止功能退化 |

▎ 8.9 建议优先关注的 Top 5

如果时间有限，建议优先确认以下 5 点，它们对提交质量影响最大：

ioctl 权限检查 — 确认普通用户无法调用控制设备的 ioctl，防止非授权用户创建/修改 DM 设备。

表加载失败的回滚 — 确认部分失败时无内存泄漏、无半初始化状态残留，避免后续操作异常。

FLUSH/DISCARD 转发 — 确认文件系统的 flush 和 discard 请求正确处理，多 target 场景下 flush 应发到所有底层设备，否则可能导致数据丢失或 SSD 磨损不均。

循环依赖检测 — 确认无法创建 A→B→A 的循环映射，否则可能导致内核死循环或栈溢出崩溃。

重启持久性测试 — 这是最接近真实使用场景的测试，LVM 的核心价值就是重启后数据可恢复，必须验证 vgscan/vgchange -ay 后数据完整。