Asterinas Device Mapper

分支对比与提交测试保障文档

（dm 分支 vs main 分支 · 74 文件变更 · 19131 行新增）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

对比分支：dm  vs  main

源码仓库：/root/atom/asterinas

变更文件数：74（新增 35，修改 39）

新增/删除行数：19131 insertions / 191 deletions

Patch 输出目录：/root/atom/asterinas/patches（74 个 patch）

生成日期：2026-08-24

文档版本：V1.0

# 1. 概述

本文档对 Asterinas dm 分支与 main 分支进行对比，按当前代码和脚本事实整理 DM core、非 DM 支撑改动、ioctl 兼容情况、Nix/shell 测试设施、编译测试命令和深度检查事项。模板文档只作为组织方式参考，所有数据均按当前 dm 分支重新核对。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 总体目标 | 实现 Asterinas Device Mapper 最小 Linux 兼容子集，使 dmsetup、LVM2、ext2 和真实块设备路径可用。 |
| 核心能力 | DM ioctl 控制面；linear/striped/mixed table；BIO remap、跨 target split、striped chunk split、completion 聚合；deps/status/table 输出。 |
| 系统验收方式 | NixOS guest + LVM2 + ext2 + 多块 VirtIO 持久测试盘 + poweroff 后二次启动恢复验证。 |
| 当前边界 | 不支持 crypt/snapshot/thin/mirror/multipath；不实现完整 udev/sysfs DM 生态；--full 不扩大为 striped/mixed 慢矩阵。 |

| 能力域 | main 分支状态 | dm 分支状态 | 主要保障 |
| --- | --- | --- | --- |
| DM 控制面 | 无完整 /dev/mapper/control DM ioctl 子集。 | 支持 version/create/remove/rename/suspend/status/wait/table load/status/deps/list versions/target version。 | ioctl ktest；dmsetup control ABI 系统测试。 |
| DM 数据面 | 无 DM stacked block device。 | 支持 linear、striped、linear+striped mixed table 的 remap/split/flush。 | DM core ktest；raw BIO；LVM2 系统验收。 |
| 用户态兼容 | 缺少 LVM2 所需的部分发现和查询接口。 | 补 /proc/devices、block ioctl、runtime /dev/dm-N 和 /dev/mapper 节点、多盘 identity。 | initramfs regression；LVM2 create/mount/recovery。 |
| 测试环境 | 缺少真实 LVM2 多盘验收环境。 | NixOS guest 内置 LVM2 工具，QEMU 支持多持久盘与 serial locator。 | run_dm_system_tests.sh 各 suite。 |

# 2. 分支对比与 Patch 文件清单

当前分支相对 main 共 74 个文件变更，已按“一个改动文件一个 patch”输出到 patches/。本节按模块分组说明改动范围，不逐条展开全部 patch 文件。

## ▎ 2.1 变更文件分类统计

| 类别 | 文件数 | 代表路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| System test shell | 13 | myshell/run_dm_system_tests.sh、myshell/dm_*、myshell/lib | 新增 raw、linear、striped、mixed、recovery 等系统验收入口。 |
| FS/procfs/VFS | 11 | kernel/src/fs、procfs/devices.rs | 补 /proc/devices、挂载 lease 和文件系统使用 mapper 的支撑。 |
| Build/Nix/QEMU | 10 | Makefile、distro/etc_nixos、tools/nixos、tools/qemu_args.sh | 补 NixOS 工具、QEMU 多盘、构建和运行脚本能力。 |
| Docs/logs | 10 | docs/、log/ | 记录阶段设计、测试命令、交接和工程日志。 |
| Block/device registry | 8 | kernel/comps/block、kernel/src/device/registry | 支持 stacked block device 的 ID、租约、open count、ioctl 和 BIO 能力。 |
| DM core | 8 | kernel/comps/device-mapper | 新增 DmManager、DmDevice、DmTable、LinearTarget、StripedTarget。 |
| Block driver identity | 7 | virtio/nvme/mlsdisk | 暴露测试盘 identity，支撑 guest 内稳定定位。 |
| Regression tests | 3 | test/initramfs/src/regression | 补 /proc/devices、device_mapper、block ioctl 等回归。 |
| DM ioctl/control | 2 | kernel/src/device/misc/device_mapper.rs | 新增 misc control 设备和 ioctl ABI。 |
| Other | 2 | .gitignore、rustc ice 文本等 | 辅助文件和历史诊断文件。 |

## ▎ 2.2 核心代码变更文件清单

| 模块 | 代表文件 | 核心改动 | 审阅重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| DM manager | manager.rs | 管理 name/uuid/minor、create/remove/rename/remove_all。 | 索引一致性；busy remove；runtime node 回滚。 |
| DM device | device.rs | 管理 active/inactive table、running/suspended、readonly、event、in-flight I/O。 | suspend drain；resume 替换；readonly write 拒绝。 |
| DM table | table.rs | 校验连续 table、汇总 capacity/deps、执行 BIO split/remap/flush。 | 跨 target split；original BIO 只完成一次；IoError 聚合。 |
| Linear target | target/linear.rs | 解析 major:minor + start，执行固定偏移映射。 | 参数字段数；range 溢出；status params。 |
| Striped target | target/striped.rs | 解析 stripe_count/chunk_size/backing 列表，按 chunk 映射。 | partial final row；chunk split；backing capacity。 |
| ioctl control | device_mapper.rs | 解析 dm_ioctl、target spec、flags、status/deps 输出。 | buffer 边界；inactive selector；非法 table-load 不改状态。 |

## ▎ 2.3 Patch 文件交付方式

| 项目 | 当前结果 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| patch 数量 | 74 个 patch，patch_count=74，empty_count=0。 | 逐文件审阅和按逻辑点拆分提交。 |
| 命名方式 | 序号 + 路径转义，例如 022-kernel__comps__device-mapper__src__table.rs.patch。 | 快速定位对应源码文件。 |
| 建议阅读顺序 | DM core -> ioctl -> block/proc/dev 支撑 -> Nix/QEMU/myshell -> docs/log。 | 按因果链理解，而不是按文件名机械阅读。 |

# 3. 非 Device Mapper 部分改动原因分析

Device Mapper 是 stacked block device。为了让 dmsetup 和 LVM2 在 Asterinas 上按 Linux 方式工作，必须补齐块层、设备注册、/proc/devices、runtime 节点、文件系统挂载和测试盘 identity 等支撑。

## ▎ 3.1 块设备框架与 registry

| 改动点 | 原来缺口 | 为什么需要 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIO remap/split | 普通 block BIO 不需要跨设备拆分。 | DM 的一个 BIO 可能跨 target 或 striped chunk。 | 支持 child BIO 下发和 completion 聚合。 |
| BlockDeviceLease | 裸设备引用难以表达运行期移除约束。 | DM table 和文件系统 mount 都需要持有底层设备。 | busy 设备不被破坏性 remove。 |
| open count/registry | 固定设备模型不能安全表达动态 mapper。 | dmsetup/LVM2 会 create/remove/rename mapper。 | 支持 EBUSY、runtime node 生命周期。 |
| legacy block ioctl | 工具需要查询容量和扇区大小。 | mkfs、mount、LVM2 会调用 BLKGETSIZE/BLKSSZGET。 | 用户态工具不必特殊适配 Asterinas。 |

## ▎ 3.2 设备发现、/dev 节点和 /proc/devices

| 接口 | 为什么要有 | 当前行为 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| /proc/devices | LVM2 依赖 Linux major 列表发现 device-mapper。 | procfs 枚举 block major，包含 device-mapper。 | procfs regression；LVM2 系统验收。 |
| /dev/dm-N | mapper 必须作为 block device 被打开。 | create mapper 时注册运行期 block 节点。 | dmsetup info/table/status；mkfs/mount。 |
| /dev/mapper/<name> | 用户态按 mapper name 使用设备。 | 创建指向 ../dm-N 的符号链接，rename 时更新 alias。 | dmsetup rename；LVM2 激活路径。 |

## ▎ 3.3 文件系统与底层驱动 identity

| 子系统 | 改动原因 | 解决的问题 | 测试路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| ext2/exfat/VFS | mapper 设备会被 mkfs 和 mount 使用。 | 挂载期间持有 block lease，避免底层设备生命周期错误。 | ext2 mount、e2fsck、resize2fs、md5sum。 |
| VirtIO block | 多盘测试不能依赖 /dev/vd* 顺序。 | 暴露 serial/id，guest 内 locator 稳定找盘。 | vdmtest/vdmtest2/vdmtest3。 |
| NVMe/mlsdisk | 不同 block driver 需要统一 identity 能力。 | 为 block registry 和测试脚本提供一致设备身份信息。 | initramfs regression 和系统验收。 |

# 4. ioctl 命令支持情况对比

当前 ioctl 层对齐 Linux DM command 编号，但只实现有真实语义支撑的命令；未实现命令保持拒绝，避免用户态误以为可用。

## ▎ 4.1 已实现命令清单

| 编号 | 命令 | 支持情况 | 语义说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DM_VERSION | 支持 | 返回兼容版本，完成 header 写回。 |
| 1 | DM_REMOVE_ALL | 支持 | best-effort 删除非 busy mapper。 |
| 2 | DM_LIST_DEVICES | 支持 | 输出 name/dev/event/uuid flag。 |
| 3-5 | DM_DEV_CREATE/REMOVE/RENAME | 支持 | 创建设备、拒绝 busy remove、支持 name/uuid rename。 |
| 6 | DM_DEV_SUSPEND | 支持 | 带 suspend flag 为 suspend，否则 resume。 |
| 7-8 | DM_DEV_STATUS/WAIT | 支持 | 输出状态/open count/event；wait 等 event 变化。 |
| 9-12 | TABLE_LOAD/CLEAR/DEPS/STATUS | 支持 | 管理 inactive table，查询 active/inactive table。 |
| 13 | DM_LIST_VERSIONS | 支持 | 返回 linear 1.4.0、striped 1.6.0。 |
| 17 | DM_GET_TARGET_VERSION | 支持 | 按 target name 查询版本。 |

## ▎ 4.2 未实现或拒绝项

| 命令或能力 | 当前行为 | 为什么不补空壳 |
| --- | --- | --- |
| DM_TARGET_MSG | 不支持/拒绝 | 当前没有 target message 语义，no-op 会误导用户态。 |
| DM_DEV_SET_GEOMETRY | 不支持/拒绝 | 当前 LVM2 路径不依赖几何设置。 |
| DM_DEV_ARM_POLL | 不支持/拒绝 | 没有完整 poll/uevent 生态。 |
| crypt/snapshot/thin/mirror/multipath | target 不支持 | 当前 DmTarget enum 只有 Linear 和 Striped。 |
| DM-on-DM backing | 拒绝 | 避免递归 stacked device 生命周期和依赖问题。 |

## ▎ 4.3 table 与 flag 语义

| 语义点 | 当前实现 | 测试关注点 |
| --- | --- | --- |
| active/inactive | TABLE_LOAD 只写 inactive；resume 才替换 active。 | running device reload + resume 后 active/deps 切换。 |
| QUERY_INACTIVE | DEV_STATUS/TABLE_STATUS/TABLE_DEPS 可查询 inactive table。 | inactive target_count、status、deps 输出。 |
| TABLE_STATUS | info 模式 params 为空；table flag 下输出 canonical params。 | linear/striped/mixed status 字段和 next offset。 |
| TABLE_DEPS | 按 backing DeviceId 首次出现顺序去重。 | mixed/striped 多 backing deps 顺序。 |
| flags 策略 | 未知位、危险未实现语义拒绝；兼容无害位允许忽略。 | 非法 flag 不改变设备状态。 |

# 5. 非代码级别改动（Nix / shell / 测试脚本）

这部分不是 DM 本体代码，但直接决定能否在真实 guest 中复现 LVM2 多盘、文件系统和重启恢复链路。

## ▎ 5.1 NixOS 与 QEMU 支撑

| 文件 | 改动 | 原因 | 验证价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| distro/etc_nixos/configuration.nix | 加入 lvm2、e2fsprogs、util-linux、strace、locator。 | guest 内需要真实工具链。 | 覆盖 dmsetup、LVM2、mkfs、mount、fsck。 |
| overlays/hello-asterinas/default.nix | 构建 aster-dm-disk-locator。 | 按 VirtIO serial 稳定定位测试盘。 | 避免误操作 root disk。 |
| tools/nixos/run.sh | 支持 DM_TEST_IMAGES 多盘输入，创建 512MiB raw 盘。 | striped/3PV/mixed 需要多块持久盘。 | two-guest recovery 可复用同一测试盘。 |
| tools/qemu_args.sh | 支持 FORCE_OVMF 等运行参数。 | NixOS guest 启动链路需要稳定。 | 系统验收启动一致性。 |

## ▎ 5.2 系统测试脚本分组

| 脚本组 | 入口 | 覆盖场景 | 核心命令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总入口 | run_dm_system_tests.sh | --quick/--data/--striped/--lvm2/--mixed-lvm2 等 suite。 | 串行调度各子脚本。 |
| dm_linear | run_control_abi、cross_target、lvm2_resize、linear_full_flow。 | control ABI、linear I/O、跨 PV、resize。 |  |
| dm_striped | raw_striped、striped_io_reboot、3pv、multi_segment。 | raw BIO、2PV、3PV、multi-segment、recovery。 |  |
| dm_mixed | run_lvm2_linear_striped_mixed_reboot_test.sh。 | 同一 LV 内 linear + striped mixed table。 |  |
| lib | dm_nixos_test.sh | 启动 guest、注入脚本、等待 PASS/FAIL marker。 | 统一 NixOS 系统验收框架。 |

## ▎ 5.3 实际用户态操作覆盖

| 命令组 | 已覆盖操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dmsetup | version/targets/create/table/status/deps/info/ls/rename/suspend/resume/wait/readonly/remove/remove_all。 | 覆盖 control ABI 和 table 状态查询。 |
| PV/VG | pvcreate/pvscan/pvs/vgcreate/vgextend/vgscan/vgchange/vgs。 | 覆盖多盘发现、VG 扩展和恢复激活。 |
| LV | lvcreate/lvextend/lvreduce/lvremove/lvs。 | 覆盖 linear、striped、mixed table 生成和 resize。 |
| 文件系统 | mkfs.ext2/mount/umount/e2fsck/resize2fs/dd/md5sum -c/sync。 | 覆盖真实数据 I/O、扩容后 resize 和重启后校验。 |

# 6. 编译与测试命令清单

命令按“静态检查 -> 构建 -> ktest -> 系统验收 -> 用户态命令”组织。QEMU、ktest、NixOS 系统测试必须串行运行。

## ▎ 6.1 静态检查与构建

| 目的 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Rust 格式 | docker exec myAsterinas bash -lc 'cd /root/asterinas && cargo fmt --check' | 提交前基础检查。 |
| diff 空白 | git diff --check | 检查尾随空白和补丁格式。 |
| Cargo 临时改动 | git diff -- Cargo.toml | ktest 窄跑后确认 default-members 已还原。 |
| 内核构建 | docker exec myAsterinas bash -lc 'cd /root/asterinas && make kernel' | 验证内核和 initramfs 构建。 |
| NixOS 构建 | docker exec myAsterinas bash -lc 'cd /root/asterinas && make nixos' | 验证系统验收 guest 镜像。 |

## ▎ 6.2 ktest 命令

| 测试目标 | default-members | 命令摘要 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| DM core | kernel/comps/device-mapper | make ktest CARGO_OSDK_TEST_ARGS="aster_device_mapper::<test>" | table、target、BIO split、flush、deps。 |
| ioctl 层 | kernel | make ktest CARGO_OSDK_TEST_ARGS="aster_kernel::device::misc::device_mapper::<test>" | DM ioctl、active/inactive、非法输入。 |

## ▎ 6.3 系统验收入口

| 入口 | 覆盖范围 | 典型通过标记 |
| --- | --- | --- |
| --quick | 控制面基础冒烟。 | HOST_PASS_DM_SYSTEM_TESTS --quick |
| --striped | raw striped BIO 和 table/deps/status。 | HOST_PASS_DM_SYSTEM_TESTS --striped |
| --striped-lvm2 | 2PV striped LVM2 create/grow/shrink/recovery。 | HOST_PASS_DM_SYSTEM_TESTS --striped-lvm2 |
| --striped-lvm2-3pv | 3PV / 3-way striped recovery。 | HOST_PASS_DM_SYSTEM_TESTS --striped-lvm2-3pv |
| --striped-lvm2-multi-segment | 两个 striped segment 的 extend/recovery。 | HOST_PASS_DM_SYSTEM_TESTS --striped-lvm2-multi-segment |
| --mixed-lvm2 | linear + striped mixed LV create/grow/recovery。 | HOST_PASS_DM_SYSTEM_TESTS --mixed-lvm2 |

# 7. 测试保障考虑点

本节按功能点说明已有保障，不把重点放在“提交策略”本身，而是说明每类改动应由什么测试证明。

## ▎ 7.1 覆盖矩阵

| 功能点 | ktest 保障 | 系统验收保障 | 缺口或边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| linear remap | 单段 linear table 和 backing sector 映射。 | linear full flow、LVM2 resize。 | 不覆盖 discard/write zeroes。 |
| 跨 target BIO split | table 按 target 边界拆分。 | cross-target BIO regression。 | 只支持同一 DM table 内跨 target，不是跨 LV。 |
| striped chunk split | stripe row/chunk range map。 | raw striped、2PV、3PV、multi-segment。 | 不实现 Linux striped 扩展语义。 |
| mixed table | mixed table load/status/deps 和 active 替换。 | --mixed-lvm2 真实 LVM2 生成 mixed LV。 | 仅 linear + striped mixed。 |
| 非法输入 | linear/striped params、target type、next 字段等。 | 系统脚本主要跑正常链路。 | 非法 ABI 以 ktest 为主。 |
| recovery | ktest 不覆盖 guest 重启。 | two-guest poweroff 后二次启动恢复。 | 不是 guest 内 reboot 命令。 |

## ▎ 7.2 失败路径保障

| 失败路径 | 当前防线 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| child enqueue 失败 | 原 BIO 聚合返回 IoError。 | 避免 split 部分失败被误报成功。 |
| child completion IoError | 聚合后原 BIO 返回 IoError。 | 真实底层 I/O 错误不能丢失。 |
| readonly write | 直接拒绝写请求。 | 符合 readonly mapper 语义。 |
| busy remove | open count/lease 触发 EBUSY。 | 保护已挂载或被引用设备。 |
| bad table-load | 失败不改变 active/inactive/event/readonly。 | 避免控制面错误污染运行态。 |

# 8. 补充考虑点（提交前深度检查）

本节用于后续人工 review 或继续开发时复查，不代表当前必须扩大实现范围。

## ▎ 8.1 深度检查清单

| 检查项 | 为什么要检查 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| unsafe 边界 | kernel/ 应保持 safe Rust。 | 确认新增 unsafe 没有进入 kernel/。 |
| active/inactive 状态机 | LVM2 reload/resume 依赖该语义。 | 复查失败 load、clear、resume、deps 查询。 |
| table 连续性 | 数据面假设 logical range 连续。 | 检查空表、洞、非 0 start、溢出。 |
| backing 生命周期 | DM table 和 mount 都持有设备。 | 复查 lease、open count、busy remove。 |
| 多盘定位 | 测试误用 root 盘风险高。 | 复查 DM_TEST_IMAGES、serial、locator。 |
| 慢测试边界 | --full 不应被扩大。 | 保持 striped/mixed suite 独立运行。 |

## ▎ 8.2 后续不应混入当前范围的内容

| 方向 | 当前状态 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 完整 udev/systemd 联动 | 后续低优先级。 | 当前 LVM2 通过 udev_rules=0 规避。 |
| 完整 sysfs DM 层级 | 未实现。 | 现有 dmsetup/LVM2 主路径不依赖。 |
| 更多 target | 未实现。 | 每个 target 都需要独立 table/status/data/test 矩阵。 |
| DM-on-DM | 当前拒绝。 | 递归依赖和生命周期需单独设计。 |
| discard/write zeroes | 当前不支持。 | 需要先补齐块层语义和测试。 |

## ▎ 8.3 文档维护方式

| 资料来源 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 当前代码 | 第一事实来源。 | 功能更新后优先复查代码，而不是照搬旧文档。 |
| 系统脚本 | 确认真实用户态覆盖。 | 脚本入口和 PASS marker 是验收依据。 |
| 工程日志 | 追踪阶段结果。 | 日志代表当日状态，可能落后于代码。 |
| 技术维护文档 | 提供设计背景。 | 可作结构参考，但需用代码校正。 |

# 总结

| 结论项 | 说明 |
| --- | --- |
| 主价值 | dm 分支把 Asterinas 从无 DM 路径推进到 dmsetup/LVM2 可使用的最小兼容子集。 |
| 实现重点 | DM core、ioctl 控制面、block/proc/dev 支撑和 NixOS 多盘验收共同构成完整链路。 |
| 测试重点 | ktest 锁内核语义，系统验收锁真实用户态路径，二者不能互相替代。 |
| 维护重点 | 后续文档和汇报应先复查当前代码，再参考历史技术文档和日志。 |